Guys, както казваха даскалите, трябва да се „ориентираме към приключване“. Поради това изготвям този списък с бъгове, за неща, които вече имаме, но не работят както трябва / въобще. Тях трябва да ги оправим до вторник най-късно.  
  
След това ще имаме следващият етап – крайно тестване => хостване => тестване на хостването => общ план за защита.  
  
  
 **FIRST PART:** **Bugs to fix (до вторник през деня)  
  
Преди да се логнеш:**  
**1.** Когато се отварят постовете без да си логнат дава грешки с:  
 - vote  
 - user\_id in home view  
  
 **Регистрация:**   
**2.** Регистрацията е успешна, но дава грешка при base controller, която съпровожда юзъра където и да е докато е логнат и се движи из сайта.  
  
**3.** Ако не стане регистрацията не се казва нищо, а просто презарежда (feature or bug?). Не дава предупреждение за невалиден имейл, независимо, че кода го имаме.  
  
**Коментари:**  
**4.** Когато се натисне “cancel” на коментар препраща към всички постове, вместо към поста, чийто коментар юзърът иска да изтрие (което е нормалното).  
  
**User panel:**  
**5.** User info не взима информация.  
  
**Edit posts:**  
**6.** User може да сменя авторът на своя пост и да слага друг user като автор?! (feature or bug?)  
  
**Admin Panel => relationship to users**  
**7.** *Make user* , *delete user* не работят (аз почнах delete user, не успях да го докарам да работи, ще се опитвам пак, ако някой има идеи да добавя).  
   
 Това мога да открия аз за сега. Ако някой види друго – да добавя.  
  
  
 …………………  
**SECOND PART: FINAL TESTS / HOST / DEFENCE RECAP (вторник през деня / сряда)**  
Вторник:  
  
**1. Последни тестове преди да хостнем – за предпочитане във вторник, за предпочитане в унито.  
  
2. Хостване (там аз имам грижата).**Сряда**:  
  
3. Тестване на хостнатия проект  
4. Организация на защитата и разпределяне на роли – задължително в унито!**