Guys, както казваха даскалите, трябва да се „ориентираме към приключване“. Поради това изготвям този списък с бъгове, за неща, които вече имаме, но не работят както трябва / въобще. Тях трябва да ги оправим до вторник най-късно.  
  
След това ще имаме следващият етап – крайно тестване => хостване => тестване на хостването => общ план за защита.  
  
  
 **FIRST PART:** **Bugs to fix (до вторник през деня)**  
**User panel:**  
**5.** User info не взима информация.  
  
**Edit posts:**  
**6.** User може да сменя авторът на своя пост и да слага друг user като автор?! (feature or bug?)  
  
**Admin Panel => relationship to users**  
**7.** *Make user* , *delete user* не работят (аз почнах delete user, не успях да го докарам да работи, ще се опитвам пак, ако някой има идеи да добавя).  
   
 Това мога да открия аз за сега. Ако някой види друго – да добавя.  
  
  
 …………………  
**SECOND PART: FINAL TESTS / HOST / DEFENCE RECAP (вторник през деня / сряда)**  
Вторник:  
  
**1. Последни тестове преди да хостнем – за предпочитане във вторник, за предпочитане в унито.  
  
2. Хостване (там аз имам грижата).**Сряда**:  
  
3. Тестване на хостнатия проект  
4. Организация на защитата и разпределяне на роли – задължително в унито!**